Requisitos de negócio Projeto Salesforce

ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM)

W-000137  ·  Arquitetura da Solução e Ambientes

Time: Brasil TecPar  ·  Status: New

ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM)

| Work | W-000137 |
| --- | --- |
| Épico | Arquitetura da Solução e Ambientes |
| Time (Scrum Team) | Brasil TecPar |
| Status | New |
| Responsável | (a definir) |
| Sprint | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) |
| Documento gerado em | 15/09/2026 (conteúdo integral da work no Agile Accelerator, incluindo notas de refinamento) |

Work criada em 15/09/2026 por Gerson Da Silva Pereira. Texto abaixo transcrito integralmente do campo Details da work.

Work tecnica de Brasil TecPar (epico Arquitetura da Solucao e Ambientes). Complementada em 15/09. E a pendencia P5 da

Modelagem v3 (camada tecnica CFS/RFS/Recurso e decomposicao, SysMap com OM), referenciada na consolidacao das W-000051/52/55.

Objetivo

Fechar a camada tecnica do catalogo e as regras de decomposicao para a familia Conectividade (v0), para que a arvore comercial

(EPC-04, W-000052 e filha Conectividade) tenha o seu par tecnico e o Order Management consiga decompor e orquestrar o pedido.

Premissas já Decididas

- A arvore comercial e so a Especificacao de Oferta; Especificacao de Produto, Servico (CFS e RFS) e Recurso vivem no catalogo compartilhado e sao ligadas por relacoes de decomposicao (W-000041 RN-07; W-000044 Offer x Specification, Orderable so na oferta; W-000088 TEC-B2C-05 decomposicao e plano de orquestracao; W-000112 CAT-CHD-01 filhos).

- Integracao SAP de materiais acontece na decomposicao/fulfillment, nao na venda (W-000070 decisao P-16); o de-para de material

SAP dos 16 filhos e a pendencia P6 (Rodrigo/fiscal).

- Sem uso de recurso Beta (Offer Specification Realization) em producao (W-000044).

- Order Management sem licenca ativa em producao (W-000134): a modelagem pode ser feita e testada em sandbox apos o ajuste.

Escopo

1. Para cada uma das 11 ofertas e 16 filhos da v3: product spec > CFS > RFS > recurso (CPE, porta, servico de rede, servico no fornecedor), com cardinalidades e atributos que descem para o OM.

2. Decomposition rules (mapeamento de atributos comerciais para tecnicos) e cenarios de orquestracao: venda nova, upgrade logico sem visita, troca de CPE com Field Service (W-000049 cenario 3), cancelamento.

3. Ponto de chamada SAP e Customer Core em cada cenario, alinhado com a W-000136.

4. Documento de modelagem tecnica (planilha + diagrama) revisado com SysMap e engenharia (Joel), e ADR.

DEPENDENCIAS: P6 (materiais SAP, Rodrigo); W-000136; W-000134 para teste em sandbox; grade do Joel para as outras familias.

RESPONSAVEL SUGERIDO: arquiteto SysMap (OM) com Diego (governanca). Estimativa: 2 sprints (v0 Conectividade).

Critérios de Aceite (registros de Acceptance Criteria no Agile Accelerator)

- Critério 1: Camada tecnica da Conectividade modelada (status: New)

  - Dado que as 11 ofertas e 16 filhos da Modelagem v3 estao aprovados

  - Quando o documento de modelagem tecnica for concluido

  - Então cada oferta tem a cadeia product spec, CFS, RFS e recurso com cardinalidades e atributos, sem uso de recurso Beta, e o documento esta anexado a esta work

- Critério 2: Regras de decomposicao definidas (status: New)

  - Dado que a camada tecnica esta modelada

  - Quando as decomposition rules forem listadas

  - Então cada atributo comercial que o OM precisa tem mapeamento para o atributo tecnico, e nenhuma oferta fica sem regra

- Critério 3: Cenarios de orquestracao (status: New)

  - Dado que as regras estao definidas

  - Quando os cenarios venda nova, upgrade logico, troca de CPE e cancelamento forem descritos

  - Então cada cenario indica as tarefas, o ponto de chamada SAP e Customer Core e quando abre tarefa de Field Service, alinhado ao fluxo da W-000136

- Critério 4: Validacao em sandbox (status: New)

  - Dado que preprod tem licenca de OM (W-000134) e o catalogo v0 carregado

  - Quando um pedido de Smart Internet Corporativa for submetido

  - Então o pedido decompoe na cadeia modelada e o plano de orquestracao e gerado sem erro, com evidencia anexada