Requisitos de negócio Projeto Salesforce

B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente)

W-000140  ·  B2B - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente

Time: SysMap  ·  Status: New

B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente)

| Work | W-000140 |
| --- | --- |
| Épico | B2B - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente |
| Time (Scrum Team) | SysMap |
| Status | New |
| Responsável | (a definir) |
| Sprint | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) |
| Documento gerado em | 15/09/2026 (conteúdo integral da work no Agile Accelerator, incluindo notas de refinamento) |

Work criada em 15/09/2026 por Gerson Da Silva Pereira. Texto abaixo transcrito integralmente do campo Details da work.

Work tecnica SysMap (epico B2B - Jornadas de Venda e Gestao do Ciclo de Vida do Cliente). Complementada em 15/09. Urgente:

sem as integracoes habilitadas em sandbox, os testes das historias B2B nao saem do mock.

Objetivo

Deixar a sandbox de desenvolvimento (radardev) e a preprod com as integracoes que a jornada B2B consome apontando para os ambientes de homologacao do barramento MuleSoft, com credenciais, usuarios de teste e evidencia de conectividade, para que a

SysMap execute os testes das works B2B (W-000096 a W-000101, W-000119 a W-000125, W-000142 a W-000145).

Escopo

1. Named Credentials e External Credentials (padrao da W-000087 TEC-B2C-04) para os endpoints de homologacao usados pelo B2B:

Customer Core (cliente, contrato, vigencia, ativacao), GIS/Radar (viabilidade), Econodata (enriquecimento), SAP (consulta de credito/debito, quando via barramento), Zendesk (tickets), gerador de etiqueta RGC. Lista fechada na W-000135/W-000136.

2. Permission set de integracao e usuario de integracao por org; permissoes de Named Credential para os perfis de teste.

3. Integration Procedures / Apex callouts existentes reapontados por ambiente (sem endpoint fixo no codigo).

4. Teste de conectividade por endpoint (chamada de leitura com retorno 200 e payload valido) com evidencia registrada.

5. Para endpoint sem homologacao disponivel: mock documentado (DataRaptor/IP de simulacao) com data prevista do endpoint real.

DEPENDENCIAS: ambientes de homologacao do MuleSoft e credenciais (W-000135); lista de APIs (W-000136); refresh de sandbox combinado (W-000134) para nao perder a configuracao.

RESPONSAVEL SUGERIDO: dev lead SysMap com Thiago Campos Almeida (BTP, acessos). Estimativa: 1 sprint.

Critérios de Aceite (registros de Acceptance Criteria no Agile Accelerator)

- Critério 1: Credenciais configuradas por ambiente (status: New)

  - Dado que a lista de endpoints de homologacao do B2B foi fechada

  - Quando as Named Credentials e External Credentials forem criadas em radardev e preprod

  - Então cada endpoint da lista tem credencial propria por org, sem URL ou segredo fixo em codigo, e o usuario de integracao esta ativo

- Critério 2: Conectividade comprovada (status: New)

  - Dado que as credenciais estao configuradas

  - Quando o teste de conectividade de cada endpoint for executado

  - Então cada endpoint responde 200 com payload valido, e a evidencia (data, org, endpoint, resultado) fica registrada nesta work

- Critério 3: Mocks documentados (status: New)

  - Dado que algum endpoint de homologacao ainda nao existe

  - Quando a lista de conectividade for revisada

  - Então cada endpoint sem homologacao tem mock documentado, dono e data prevista, e nenhuma work B2B fica bloqueada sem esse registro

- Critério 4: Testes B2B executaveis (status: New)

  - Dado que as integracoes estao habilitadas em preprod

  - Quando a SysMap executar o cenario de viabilidade expressa da W-000097 e o de contrato da W-000122

  - Então os dois cenarios completam usando as integracoes de homologacao, sem mock, com evidencia anexada