Requisitos de negócio Projeto Salesforce

US B2B-15 — Condições especiais de faturamento e intervalos de cobrança na cotação B2B

W-000144  ·  B2B - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente

Time: SysMap  ·  Status: New

US - B2B-15 — Condições especiais de faturamento e intervalos de cobrança na cotação B2B

| Work | W-000144 |
| --- | --- |
| Épico | B2B - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente |
| Time (Scrum Team) | SysMap |
| Status | New |
| Responsável | Davi Israel de Abreu |
| Documento gerado em | 15/09/2026 (conteúdo integral da work no Agile Accelerator; critérios de aceite na lista Acceptance Criteria) |

US de negócio B2B (documento de 10/09, "Histórias novas", história 28; comentário de negócio de 14/09 na história 8: parâmetros de faturamento são preenchidos na etapa "dados de faturamento, fidelidade e tempo de contrato", depois do carrinho; W-000081 B2C-24 mantém "Mensal" somente leitura no B2C; W-000125 RN-02: nenhum cálculo financeiro no Salesforce).

Descrição

- Como Gerente de Relacionamento / Backoffice B2B

- Quero parametrizar na cotação corporativa o intervalo de cobrança (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual) e a condição de vencimento, com aprovação quando fugir do padrão

- Para que contas governamentais e grandes grupos sejam faturados conforme o contrato sem ajuste manual no legado.

Contexto e Cenário de Negócio

Hoje o BKO configura essas condições manualmente no legado. No Industries CPQ a frequência de cobrança é propriedade da pricing variable (Charge Type Recurring + Frequency) da price list entry, ou seja, é definição de catálogo, não escolha por cotação. Criar cinco pricing variables e price list entries por frequência multiplicaria o catálogo e contraria a decisão de precificação por atributo sem produto duplicado (CAT-CPX-01).

Decisão de desenho desta US: o preço da cotação continua sendo o recorrente mensal da price list; intervalo de cobrança e condição de vencimento são parâmetros contratuais do header (Quote > Order > Contract) que viajam no handoff e são aplicados pelo motor de cobrança do SAP/Customer Core.

Regras de Negócio Associadas

RN-01 Campos no header da Quote, preenchidos pelo GR na etapa de dados de faturamento após o carrinho (junto com fidelidade e prazo): Intervalo de Cobrança (Mensal padrão, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual); Condição de Vencimento (Mês Corrente padrão, Mês Seguinte); Dia de Vencimento (lista permitida em Custom Metadata); Tipo de Faturamento (Padrão, Órgão Público, Conglomerado).

RN-02 O preço das linhas não muda: continua o MRC mensal da price list (pricing variable recorrente mensal). O sistema apenas exibe, em campo fórmula informativo, o valor por ciclo = MRC x meses do intervalo. Nenhuma pricing variable, price list entry ou adjustment é criada por frequência.

RN-03 Combinação fora do padrão (intervalo diferente de Mensal, vencimento diferente de Mês Corrente ou tipo Órgão Público/Conglomerado) bloqueia a aprovação expressa: Approval Process com critério de entrada roteia a cotação ao BKO ou Gestor Financeiro, com justificativa obrigatória e record lock durante a aprovação.

RN-04 Após aprovação os campos ficam somente leitura (FLS para o GR e Validation Rule por status); alteração exige abandonar a cotação e gerar cotação filha (W-000098).

RN-05 Propagação: os campos são mapeados de Quote para Order e Contract pelo Field Mapper do ABO e entram no payload de handoff do Imputar Venda (W-000101) e da decomposição (W-000088) como campos de header, com as chaves acordadas com o SAP (Billing Frequency, Payment Terms). Não são atributos de produto e não passam pelas mapping rules de produto.

RN-06 De-para de valores Salesforce > SAP em Custom Metadata, mantido com Rodrigo/fiscal; valor sem de-para bloqueia o handoff com mensagem.

RN-07 Pró-rata em ciclos longos é apurado pelo billing (SAP), não no Salesforce (W-000125 RN-02). O Salesforce só envia a data de início de vigência.

RN-08 Elegibilidade: intervalos não mensais só para Business Account; Consumer Account mantém Mensal somente leitura (W-000081).

RN-09 Multi-site: os parâmetros são do master quote e valem para todos os grupos, salvo override por grupo com a mesma alçada da RN-03.

Especificação Técnica (Salesforce)

Campos custom em Quote, Order e Contract (mesmos API names para o mapeamento); passo do OmniScript de dados de faturamento (W-000081 estendido para B2B); campo fórmula "Valor por ciclo"; Approval Process "Condições de Faturamento Não Padrão" com record lock; Validation Rules (RN-04, RN-08); Field Mapper do ABO para Quote > Order > Asset/Contract; DataRaptor Transform do handoff (W-000101/W-000088) incluindo os campos de header; Custom Metadata de de-para SAP e de dias de vencimento.

Dependências, Riscos e Estimativa

Dependências: W-000081 (etapa de dados de faturamento), W-000098 (cotação e cotação filha), W-000101 (handoff/Imputar Venda), W-000088 (decomposição e payload), W-000121 (CAT-CPX-01, Modalidade de Pagamento), Rodrigo/fiscal e SAP (chaves de Billing Frequency e Payment Terms).

Riscos: SAP/Customer Core precisam absorver as novas chaves; contratos estaduais/federais podem exigir descrições fiscais distintas por ciclo (já tratadas por linha na W-000101).

Estimativa: 5 Story Points.

Critérios de Aceite

- Critério 1: Padrão.

  - Dado uma cotação B2B nova

  - Quando o GR chega à etapa de dados de faturamento

  - Então Intervalo = Mensal e Condição = Mês Corrente vêm preenchidos e a cotação segue sem aprovação adicional.

- Critério 2: Não padrão roteia.

  - Dado uma cotação para órgão público

  - Quando o GR seleciona Trimestral e Vencimento Mês Seguinte

  - Então a aprovação expressa é bloqueada, a justificativa é exigida e a cotação vai à fila do BKO/Gestor Financeiro com o registro travado.

- Critério 3: Preço inalterado.

  - Dado uma cotação com MRC de R$ 1.000 e intervalo Semestral

  - Quando o carrinho é reprecificado

  - Então as linhas continuam com R$ 1.000 mensais e o campo informativo mostra R$ 6.000 por ciclo.

- Critério 4: Somente leitura após aprovação.

  - Dado uma cotação aprovada com condições não padrão

  - Quando o GR tenta alterar o intervalo

  - Então o sistema bloqueia e orienta a gerar cotação filha.

- Critério 5: Propagação e payload.

  - Dado uma Opportunity Semestral aprovada e convertida

  - Quando o BKO aciona Imputar Venda

  - Então Order e Contract carregam os mesmos valores e o payload ao SAP traz Billing Frequency e Payment Terms com as chaves do de-para.

- Critério 6: Sem de-para.

  - Dado um valor de intervalo sem chave SAP cadastrada

  - Quando o handoff é acionado

  - Então o envio é bloqueado com mensagem indicando o valor sem de-para.

- Critério 7: B2C inalterado.

  - Dado uma venda B2C

  - Quando o vendedor chega aos dados de faturamento

  - Então Intervalo continua "Mensal" somente leitura.

Massa de Teste Sugerida: Cotações com "Mensal/Mês Corrente", "Trimestral/Mês Seguinte" e "Anual"; conta Consumer para o critério 7; auditoria do payload recebido pelo SAP em sandbox.

Fundamentação Técnica (Salesforce Help)

Salesforce Help: Pricing Definition in Industries CPQ; Create a Pricing Variable in Pricing Designer (Charge Type Recurring + Frequency); Price Assignment and the Industries CPQ Cart; Order Decomposition Configuration; Record Locking in Approval Processes.