Brasil Tecpar · Programa Salesforce

Verificação de domínios de e-mail no Salesforce (Email on Core)

Relatório de status e evidências · 18/09/2026 · Diego Beltrão de Moraes (Coordenação Técnica SF) · para Gerson Pereira (Governança SF) e Bismarck Araújo

# 1. Resumo executivo

A Salesforce exige que todo domínio usado como remetente esteja verificado (DKIM ou Domínio de E-mail Autorizado) até 26/10/2026, quando cai a lista de permissão temporária das orgs Signature (produção) e Blink Telecom. Sem verificação, os e-mails passam a sair por um endereço substituto @id.sfcustomeremail.com.

Situação em 18/09/2026: brasiltecpar.com.br está VERIFICADO na org de produção (concluído hoje). Os domínios sejaamigo.com.br, avato.com.br e taak.com.br aguardam a publicação do registro TXT pelos responsáveis de DNS (CSTI e contato local). As chaves DKIM foram criadas para os quatro domínios, mas dependem de oito registros CNAME ainda não publicados. A org Blink Telecom não foi conferida por falta de acesso administrativo.

| Domínio | Usuários ativos | Verificado (AED) | DKIM ativo | Pendência | DNS com |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brasiltecpar.com.br | 1.477 | SIM (18/09) | Não | CNAMEs DKIM (opcional, recomendado) | Pedro (Segurança) |
| sejaamigo.com.br | 218 | Não | Não | Publicar TXT de verificação | CSTI |
| avato.com.br | 121 | Não | Não | Publicar TXT de verificação | CSTI |
| taak.com.br | 1 | Não | Não | Publicar TXT de verificação | Contato local |
| blinktelecom.com.br (org Blink) | n/d | Sem evidência | Sem evidência | Admin da org Blink executar o mesmo processo | A definir |

# 2. O que foi feito

| Data | Ação | Quem | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08 | Chaves DKIM criadas na org de produção para brasiltecpar, sejaamigo, avato e taak (seletores btp1/btp2, 2048 bits) | Diego | Objeto EmailDomainKey: 4 registros, chaves públicas publicadas pela Salesforce |
| 27/08 | Códigos de verificação dos Domínios de E-mail Autorizados extraídos de Setup e enviados ao time de DNS, com a orientação do formato do TXT | Diego | E-mail de 27/08, 20h10 |
| 28/08 | Registro TXT de brasiltecpar.com.br publicado na zona | Pedro (Segurança) | E-mail de 28/08; consulta DNS de 18/09 mostra o TXT |
| 18/09 | Checagem de verificação disparada em Setup (Editar > "Verificar a propriedade do domínio" > Salvar) | Diego | Tela "Propriedade verificada: Sim"; Tooling API IsDomainOwnershipVerified = true às 9h54 |
| 18/09 | TXT dos três domínios restantes e os oito CNAMEs DKIM reenviados ao time de DNS | Diego | E-mail de 18/09 |

# 3. Evidências

## 3.1 Consulta à org (Tooling API, objeto AuthorizedEmailDomain, 18/09 9h55)

| Domínio | Propriedade verificada | Exigir verificação de e-mail | Última modificação |
| --- | --- | --- | --- |
| brasiltecpar.com.br | true | true | 18/09/2026 09:54 |
| avato.com.br | false | true | 18/09/2026 09:55 |
| sejaamigo.com.br | false | true | 18/09/2026 09:53 |
| taak.com.br | false | true | 18/09/2026 09:55 |

Anexar o print de Setup > Domínios de email autorizados com a coluna "Propriedade verificada".

## 3.2 Consulta pública de DNS (18/09)

| Domínio | TXT de verificação Salesforce | CNAME DKIM btp1/btp2 | SPF inclui Salesforce? |
| --- | --- | --- | --- |
| brasiltecpar.com.br | Presente na raiz: 00DHu00000FcxIg=1TBV200000001li | Não existem | Não |
| sejaamigo.com.br | Ausente | Não existem | Não |
| avato.com.br | Ausente | Não existem | Não |
| taak.com.br | Ausente | Não existem | Não |
| blinktelecom.com.br | Ausente (nenhuma org) | Não existem | Não |

Comandos usados: nslookup -type=TXT <domínio>; nslookup -type=CNAME btp1._domainkey.<domínio>. Resultados reproduzíveis de qualquer máquina.

## 3.3 Chaves DKIM na org (objeto EmailDomainKey)

| Domínio | Registro CNAME a publicar | Aponta para | Status na org |
| --- | --- | --- | --- |
| brasiltecpar.com.br | btp1._domainkey.brasiltecpar.com.br | btp1.q7s0qc.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| brasiltecpar.com.br | btp2._domainkey.brasiltecpar.com.br | btp2.6pt0db.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| sejaamigo.com.br | btp1._domainkey.sejaamigo.com.br | btp1.roru7e.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| sejaamigo.com.br | btp2._domainkey.sejaamigo.com.br | btp2.j69lux.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| avato.com.br | btp1._domainkey.avato.com.br | btp1.0uj1gv.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| avato.com.br | btp2._domainkey.avato.com.br | btp2.g69ixe.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| taak.com.br | btp1._domainkey.taak.com.br | btp1.xtm63z.custdkim.salesforce.com | Inativa |
| taak.com.br | btp2._domainkey.taak.com.br | btp2.egulcr.custdkim.salesforce.com | Inativa |

As chaves ficam inativas até o CNAME do seletor responder no DNS; a ativação é feita em Setup > Chaves DKIM.

# 4. O que falta e quem faz

| # | Ação | Responsável | Prazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicar TXT 00DHu00000FcxIg=1TBV200000001lj em sejaamigo.com.br (raiz ou _sfdv.sejaamigo.com.br) | CSTI | 25/09 |
| 2 | Publicar TXT 00DHu00000FcxIg=1TBV200000001lh em avato.com.br (raiz ou _sfdv.avato.com.br) | CSTI | 25/09 |
| 3 | Publicar TXT 00DHu00000FcxIg=1TBV2000000037Z em taak.com.br | Contato local | 25/09 |
| 4 | Publicar os 8 CNAMEs DKIM da seção 3.3 | Pedro / CSTI / contato local | 02/10 |
| 5 | Após propagação (até 48 h): Setup > Domínios de email autorizados > Editar > marcar "Verificar a propriedade do domínio" > Salvar; e Setup > Chaves DKIM > Ativar | Diego | D+2 de cada publicação |
| 6 | Org Blink Telecom: identificar o administrador e repetir todo o processo para blinktelecom.com.br | Gerson define | 25/09 |
| 7 | Opcional: incluir include:_spf.salesforce.com no SPF dos domínios que enviam pelo Salesforce | DNS | 10/10 |

# 5. Impacto se nada mudar até 26/10

- E-mails de @brasiltecpar.com.br: continuam saindo normalmente (domínio verificado).

- E-mails de @sejaamigo.com.br, @avato.com.br e @taak.com.br: passam a sair por endereço substituto da Salesforce, com impacto em marca e entregabilidade.

- Org Blink Telecom: mesmo efeito para todos os envios, se nada for feito lá.

# 6. Referências

- Salesforce Help: Email-Sending Domain Verification FAQ (artigo 005316911); Set Up an Authorized Email Domain; Check the Verification Status of an Email-Sending Domain.

- Comunicado Salesforce (Norman Carranza, 18/08/2026) e e-mail do Gerson Pereira (20/08/2026).

- Diário técnico: docs/2026-09-18-verificacao-dominios-email.md (repositório diario-implantacao).