## Slide 1
Catálogo comercial no SFA:
carga inicial e manutenção
Template como levantamento, cadastro pela interface padrão do EPC, Agentforce como apoio às pessoas
Proposta revisada para decisão da presidência
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) | setembro de 2026

## Slide 2
Resumo para decisão
É possível carregar e manter o catálogo sem desenvolvimento custom
O que a documentação confirma
A interface padrão (Product Designer) cria produto, estrutura, atributos, preço, promoção e regras com as dependências validadas.
A migração sandbox para produção é feita por DataPacks e IDX Workbench, ferramentas oficiais.
Os jobs pós-carga têm ordem definida e podem ser disparados por API.
O risco do wizard
Um conversor sobre o template é código custom: reimplementa validações que a interface já faz.
Erro de dependência (tipo, atributo, cardinalidade, preço) só aparece no carrinho.
Precisa de manutenção a cada release do pacote e fica fora do suporte Salesforce.
Decisões pedidas hoje
1. Carga pela interface padrão, em ondas, com o template como planilha de levantamento.
2. Wizard suspenso; retomar só se o volume justificar, sobre as APIs oficiais.
3. Nomear o dono do catálogo e o substituto.
4. Agentforce como assistente, fase 2, após avaliar licença.
Recomendação: rota padrão para a carga; manual de configuração e papéis nomeados para a manutenção; agente como apoio, nunca como autor.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 2

## Slide 3
O que a documentação oficial diz
Salesforce Help, Developer Docs e anúncio oficial, conferidos em 16/09
Product Designer (interface padrão do EPC)
Help: aplicação de administração do catálogo, para negócio e TI. Sequência oficial: tipos de objeto e atributos, especificação, oferta, pacote com cardinalidade, preço e promoção.
Projetos do EPC registram toda mudança (Add, Change, Delete) no projeto padrão; versionamento e ciclo de vida (atual, futuro, passado, aposentado) são nativos.
DataPacks, IDX Workbench e Vlocity Build
Help do EPC: para mover de desenvolvimento para produção, usa-se Vlocity DataPacks e o IDX Workbench.
O IDX Workbench migra exatamente as mudanças de um Projeto do EPC em status Released; produtos não migram entre orgs por CSV.
EPC REST APIs
CRUD oficial só de Product2, versão, filho, picklist e promoção. Não cobrem preço nem atributo: um carregador teria de gravar isso por fora, sem validação.
Se algum dia um carregador for justificado, é sobre estas APIs, não gravando registros direto.
Jobs pós-carga e Agentforce
Jobs de manutenção (Help): Product Hierarchy Maintenance antes do Refresh Platform Cache; Full na carga, Incremental na manutenção; Clear Managed Platform Cache limpa a partição do CPQ. Nunca em produção ao vivo.
Agentforce pronto no pacote CME: ações e flows para o carrinho (cotação, pedido, navegar produtos, atributos, promoções). Agentforce for Communications: 5 agentes de venda e serviço. Nenhum cria catálogo.
Atenção: a importação por CSV com templates DPE é do Revenue Cloud (Product Catalog Management), não do EPC do Communications Cloud.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 3

## Slide 4
Opção 1: template com conversor (wizard)
A equipe preenche a planilha e um código custom cria produto, estrutura, catálogo e preço
Desenvolvimento custom: 2 a 3 semanas + testes · Carga: 1 a 2 semanas após o conversor · Manutenção do código a cada release
Prós
Escala para dezenas de variações da mesma oferta.
Padroniza código, cardinalidade, preço e catálogo.
Arquivo aprovado antes de publicar: evidência de cada carga.
Existe precedente na comunidade (EPC on Steroids), o que mostra que é viável.
Contras
Reimplementa validações que o Product Designer já faz; as APIs oficiais nem cobrem preço e atributo, então o wizard gravaria isso direto na base.
Fora do suporte Salesforce; quebra silenciosa a cada atualização do pacote.
Não cria tipo de objeto, atributo ou regra nova: o especialista continua necessário.
Exige congelar a modelagem durante o desenvolvimento e manter template e código sincronizados.
O precedente da comunidade é um projeto pessoal, sem garantia.
Situação em 16/09: template entregue e validado; wizard em construção pela SysMap. Proposta: suspender o wizard.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 4

## Slide 5
Opção 2: interface padrão com migração por DataPacks
O analista cadastra em sandbox, valida no carrinho e publica em produção com ferramenta oficial
Desenvolvimento: nenhum · Onda 1 (11 ofertas): 1 a 2 semanas · Manutenção por oferta: horas, com procedimento do manual
Prós
Dependências validadas ao salvar: tipo de objeto, atributos herdados, cardinalidade, lista de preço.
Suportado pela Salesforce e alinhado às releases; sem código para manter.
DataPack exportado é a evidência e o versionamento da carga (pode ir para o Git).
Histórico nativo de alteração; correção pontual sem recarregar nada.
O template continua útil: vira a planilha de levantamento e o roteiro de cadastro.
Contras
Tempo de analista treinado; não escala para centenas de ofertas de uma vez.
Consistência depende do procedimento escrito, não da ferramenta.
Jobs pós-carga precisam estar no checklist (ou disparados por API).
Exige treinamento formal de duas pessoas no Product Designer.
Responde ao ponto do presidente: o problema são pessoas e manutenção; a resposta é procedimento, papéis e ferramenta padrão.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 5

## Slide 6
Opção 3: híbrido com Agentforce
É possível, mas hoje é desenvolvimento custom com licença; cabe como assistente, não como autor
O que existe pronto
Ações e flows prontos no pacote CME para operações de carrinho: criar cotação e pedido, navegar produtos, configurar atributos, aplicar promoções, sem Apex custom. Tudo consome o catálogo; nada o cria.
O que teria de ser construído
Ações em Flow ou Apex sobre as EPC REST APIs (que não cobrem preço nem atributo), prompt templates, testes e guardrails. Volta a ser código custom.
Onde cabe bem
Explicar o manual, montar o checklist do evento, conferir a planilha de levantamento contra a org e validar o pós-carga. Sem publicar nada.
Prós
O ganho real e pronto é na venda: vendedor monta cotação e pedido pelo agente, sem Apex custom.
Como assistente da manutenção, padroniza o cadastro ao seguir o manual.
Publicação continua humana, em sandbox e com homologação.
Contras e condições
Licença e consumo do Agentforce a avaliar com a Salesforce.
Ações custom para escrever no catálogo: mesmo risco do wizard, mais a variabilidade do agente.
Só faz sentido depois do manual e de uma onda executada.
Sequência: carga pela rota padrão e manual primeiro; fase 2 com Agentforce onde está pronto (carrinho) e como assistente do manual, se a licença compensar.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 6

## Slide 7
Comparativo das três opções
Mesmos critérios, lado a lado
Critério
Template + wizard
Interface padrão + DataPacks
Híbrido + Agentforce
Código custom
Sim: conversor e validações
Nenhum
Sim: ações sobre as APIs
Suporte Salesforce
Fora do suporte
Suportado
Plataforma suportada; ações não
Onda 1 (11 ofertas)
3 a 5 semanas (dev + carga)
1 a 2 semanas
1 a 2 semanas (mesma rota)
Manutenção por oferta
Horas, se o código estiver ok
Horas, por procedimento
Horas, guiada pelo agente
Dependência de especialista
Média: código e modelagem
Média: treinamento
Baixa na rotina
Risco de erro de dependência
Alto: aparece no carrinho
Baixo: validado ao salvar
Baixo, se não publicar
Evidência e auditoria
Arquivo por carga
DataPack + histórico
DataPack + registro do agente
Custo adicional
Desenvolvimento e manutenção
Horas de analista
Licença Agentforce
Prazos são estimativas de prática, a calibrar no piloto da Onda 1; a documentação não publica tempos.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 7

## Slide 8
Quanto tempo leva pela interface padrão
Estimativa por unidade; o total do catálogo sai do inventário do Customer Core
Item
Tempo por unidade
Observação
Base do EPC (tipos, atributos, listas de preço, regras)
Pronta
Já configurada; não entra na conta
Produto simples (sem filhos)
20 a 40 min
Produto, atributos, preço, catálogo
Pacote ou combo (3 a 6 componentes)
2 a 4 h
Estrutura, cardinalidade, preço por filho
Promoção
1 a 2 h
Regra de elegibilidade e desconto
Teste no carrinho por família
Meio dia
Cenários de venda e de erro
Migração por DataPack + jobs, por onda
Meio dia
Sandbox para preprod e produção
Onda 1: 11 ofertas e 16 componentes
5 a 8 dias úteis
1 analista; 2 semanas com homologação
Como fechar o número do catálogo completo
Inventário no template: quantas ofertas simples, quantos pacotes, quantas promoções por família. Total = soma das unidades + 1 dia por família para teste e migração.
Hipótese: 60 ofertas (30 simples, 20 pacotes, 10 promoções) em 5 famílias = 4 a 6 semanas com 1 analista, 2 a 3 semanas com 2.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 8

## Slide 9
Antecipar a carga: execução em ondas
Começa na semana 1, sem esperar conversor; cada onda entrega algo utilizável
Onda 0 · Semana 1
Congelar a modelagem v3 e fechar as pendências P1 e P2 com o comercial.
Inventário das ofertas do Customer Core no template (levantamento).
Treinar duas pessoas no Product Designer.
Onda 1 · Semanas 1 e 2
Projeto do EPC da onda aberto como padrão; 11 ofertas de conectividade cadastradas em sandbox.
Teste no carrinho por família; projeto Released e exportado.
Checklist de jobs pós-carga validado.
Onda 2 · Semanas 2 a 4
Demais famílias em sandbox, uma por vez, pelo mesmo procedimento.
Homologação do comercial no carrinho.
Manual de configuração revisado com quem operou.
Onda 3 · Semanas 4 e 5
Publicação em preprod e produção pelo IDX Workbench a partir dos projetos Released, jobs na ordem, em janela.
Treinamento do time e entrega do manual.
Decisão sobre a fase 2 do Agentforce.
Ganho: a conectividade entra em produção em 4 a 5 semanas e o resto segue pelo mesmo trilho. Calendário a validar com a SysMap na sprint 1 (15 a 26/09).
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 9

## Slide 10
Segurança para decidir
Seis garantias da rota padrão
1
Ferramenta padrão, suportada
Product Designer e DataPacks são os caminhos documentados pela Salesforce; nada depende de código nosso.
2
Validação ao salvar
Tipo de objeto, atributos, cardinalidade e preço são conferidos pela interface antes de existir a oferta.
3
Sandbox antes de produção
Toda oferta nasce em sandbox num projeto do EPC e passa por Draft, In-Review e In-Test; só em Released migra pelo IDX Workbench.
4
Evidência e versionamento
O projeto do EPC lista cada item alterado (Add, Change, Delete); o DataPack de cada onda fica guardado; versionamento é nativo.
5
Pós-carga em janela
Product Hierarchy Maintenance e Refresh Platform Cache na ordem documentada, em janela fora do horário de venda: a Help manda não rodar jobs em produção ao vivo.
6
Reversibilidade e donos
Oferta errada é aposentada pelo ciclo de vida, não excluída; cada etapa tem dono e substituto nomeados.
O mesmo método já usado no projeto: validar antes, executar, conferir depois, registrar no diário.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 10

## Slide 11
Manual de configuração do catálogo
Um procedimento por evento: o que fazer, quem faz, quem aprova, o que conferir
Produto novo
tipo de objeto + oferta
Pacote ou combo
estrutura e cardinalidade
Promoção
promoção no pacote
Alteração de preço
Pricing Designer
Descontinuação
ciclo de vida: aposentar
Cada procedimento tem
Pré-requisitos: oferta aprovada pelo comercial, códigos e preços na planilha de levantamento; projeto do EPC do evento aberto e definido como padrão.
Quem faz cada etapa: o status do projeto do EPC marca a etapa: Draft (analista), In-Review (governança), In-Test (comercial no carrinho), Released (publicação). Nomes, não áreas.
Passo a passo com telas: sequência exata no Product Designer, campo a campo.
Pós-carga: Product Hierarchy Maintenance e Refresh Platform Cache (Incremental) em janela; roteiro de teste no carrinho.
Evidência: projeto do EPC Released e migrado pelo IDX, resultado do teste e registro no diário.
Anexos do manual
Dicionário de códigos: catálogos, categorias, picklists e atributos.
Planilha de levantamento (o template) preenchida por tipo de oferta.
Calendário: janela mensal de manutenção e 3 a 4 cargas por ano.
Erros comuns e como corrigir (oferta não aparece no carrinho, job não executado, preço errado, vírgula em valor de picklist).
Roteiro do Agentforce, quando entrar: o que faz e o que sempre pede aprovação.
Entrega: rascunho na Onda 2, versão final e treinamento na Onda 3. Mantido pela governança Salesforce a cada mudança de modelagem.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 11

## Slide 12
Pessoas e rotina
Quem faz o quê, para o catálogo não depender de uma pessoa só
Dono do catálogo (Comercial)
Define e aprova ofertas, preços e promoções; responde às pendências de negócio; homologa no carrinho na etapa In-Test.
Analistas de catálogo (2 pessoas)
Abrem o projeto do EPC e cadastram no Product Designer pelo manual (Draft); rodam o checklist pós-carga em janela.
Governança Salesforce (BTP)
Revisa o projeto (In-Review), marca Released e publica pelo IDX; mantém o manual e o diário de cargas.
SysMap (projeto)
Modelagem nova (tipo, atributo, regra), migração das ondas e correções em produção sob demanda.
Agentforce (fase 2)
Vendedor: cotação e pedido pelo carrinho, pronto no pacote. Catálogo: explica o manual, monta checklist, confere pós-carga. Nunca publica.
Rotina proposta: reunião de catálogo quinzenal de 30 minutos (comercial + governança + SysMap); janela mensal de manutenção; toda carga com dono, substituto e evidência.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 12

## Slide 13
Recomendação e próximos passos
Rota padrão para a carga, manual e papéis para a manutenção, Agentforce como apoio em fase 2
Ação
Responsável
Quando
1. Aprovar a rota padrão e o calendário em ondas; suspender o wizard
Presidência
esta semana
2. Nomear o dono do catálogo e os dois analistas
Presidência e Comercial
esta semana
3. Fechar P1 e P2 (prazo e valores dos adicionais)
Comercial (Joel)
semana 1
4. Inventário das ofertas no template e treinamento no Product Designer
Governança com SysMap
semana 1
5. Onda 1: conectividade em sandbox, teste no carrinho, DataPack
Analistas com SysMap
semanas 1 e 2
6. Manual de configuração e treinamento
Governança Salesforce
semanas 2 a 5
7. Avaliar licença e escopo do piloto do Agentforce
Gerson com a Salesforce
após a Onda 1
O que a presidência ganha: a conectividade publicada em 4 a 5 semanas sem código custom, um catálogo que dois analistas treinados mantêm pelo manual, e a opção de reduzir ainda mais a dependência de pessoas com o agente, sem perder o controle da publicação.
Brasil TecPar | SysMap | Catálogo EPC (Vlocity) · 13