## Slide 1
Template VS ação manual de catálogo
Definição do caminho para carga e manutenção no SFA
Discussão técnica com a equipe de negócio
Brasil TecPar | Sysmap| Catálogo EPC (Vlocity)

## Slide 2
Cenário e premissas
Uma carga completa única para trazer as ofertas do Customer Core para o SFA.
Manutenção pontual de 3 a 4 vezes ao ano, ou mensal em ofertas específicas.
A base EPC já está pronta: tipos de objeto, atributos, listas de preço, variáveis, conjuntos de regras e regras de contexto.
O que falta definir é como publicar as ofertas: planilha com conversor ou cadastro manual na ferramenta.
O template não cria modelagem nova. Ele converte a oferta para a estrutura EPC usando o que já existe na organização.

## Slide 3
Opção 1: Template com conversor automático
A equipe de negócio preenche a planilha e o sistema monta produto, hierarquia, catálogo e preço na organização
Esforço inicial de desenvolvimento: 2 a 3 Semanas.
Carga completa após o conversor pronto: 1 a 2 semanas. Manutenção por oferta: de horas a 1 dia
Prós
Escala para a carga completa e para variações repetidas da mesma oferta.
Padroniza código do produto, cardinalidade, preço, catálogo e vínculo com conjunto de regras existente.
Reduz a dependência de poucos especialistas no EPC.
Permite homologar o arquivo antes de publicar em produção.
Manutenção incremental sem recarregar o catálogo inteiro.
Contras
Exige investimento em conversor, validação e tarefas pós-carga.
A planilha precisa usar códigos exatos da organização.
Não cobre criação de tipo de objeto, atributo ou regra com lógica nova.
Alteração de metadado na organização exige atualizar o template e o conversor.
Toda arquitetura do catálogo deve estar definida e sem alteração durante o desenvolvimento.

## Slide 4
Opção 2: Ação manual na ferramenta EPC
O analista cadastra produto, hierarquia, catálogo, preço e regras diretamente na interface
Esforço inicial de desenvolvimento: Nenhum
Carga completa do legado estimada: 1 a 1,5 mês.
Prós
Cobre tudo o que o EPC permite, sem limite de campos ou abas.
Validação imediata na interface ao salvar cada relacionamento.
Não depende de código personalizado nem de sincronização com planilha.
Indicado para a primeira oferta de um padrão novo ou para correção pontual.
Histórico nativo de alteração no Salesforce.
Contras
Não escala para dezenas ou centenas de ofertas na carga completa.
Alto custo de tempo e risco de inconsistência entre analistas.
Conhecimento concentrado em poucas pessoas.
Cadastro repetitivo aumenta o risco de erro em preço, cardinalidade e catálogo.
Tarefas de manutenção podem ser esquecidas após alterações em lote.
Governança forte em validação de testes.

## Slide 5
Quando usar cada caminho
Priorizar o template
Carga completa do legado do Customer Core.
Variação de velocidade, preço ou componente filho no mesmo padrão.
Alteração recorrente em ofertas já modeladas.
Necessidade de evidência e auditoria por arquivo aprovado.
Priorizar o manual
Tipo de objeto ou atributo global novo.
Promoção/Ofertas com lógica comercial complexa.
Regra de contexto ou conjunto de expressões novo.
Correção urgente e pontual em produção.

## Slide 6
Recomendação final
Seguir com modelo híbrido.
Template com conversor para a carga completa e para a manutenção repetitiva de ofertas.
Ação manual apenas para exceções, modelagem nova e correções pontuais.
O conversor lê a planilha e instancia produto, hierarquia, catálogo, preço e atribuição de regras já existentes.
Após cada carga, o sistema deve executar as tarefas de hierarquia, precificação e cache sem ação manual do usuário.
Promoções e regras com lógica nova permanecem no fluxo técnico.